## Slide 1
SPEC-DRIVEN DEVELOPMENT
BMAD Method
De l'idée au code, sans perdre la réflexion.
Un cadre agile pour le développement piloté par l'IA.
Managers
Business Analysts
Développeurs
Guide opérationnel · Qui fait quoi, quand, et avec quels livrables · Septembre 2026
Notes: Objectif de la séance : comprendre ce qu'est le spec-driven development, comment BMAD l'outille concrètement, et ce que chaque rôle doit faire dès lundi.

## Slide 2
LE POINT DE DÉPART
Le « vibe coding » ne passe pas en production
CE QU'ON FAIT AUJOURD'HUI
Le besoin vit dans le chat
L'historique de conversation sert de spécification
Chaque nouvelle session repart de zéro sur le contexte
Les décisions d'architecture ne sont écrites nulle part
Le même besoin est ré-implémenté d'un module à l'autre
CE QUE ÇA COÛTE
La dette arrive avant la v1
Code non relu : personne ne sait ce qui a été décidé
Failles et cas limites découverts en production
Rework permanent — on refait au lieu d'avancer
Impossible d'estimer : pas de périmètre écrit
« Ça marche » n'est pas un critère d'acceptation. L'IA accélère l'écriture du code — elle n'écrit pas la décision.
Notes: Message clé : le problème n'est pas la qualité du code généré, c'est l'absence de trace de la décision.

## Slide 3
LE PRINCIPE
Spec-Driven Development : la spec devient la source de vérité
01
Spécifier
On écrit le quoi et le pourquoi dans un fichier : besoin, périmètre, critères d'acceptation, hors-scope.
02
Construire
L'IA code à partir de la spec, pas d'un prompt improvisé. Le contexte est lu, pas ré-expliqué.
03
Vérifier
Tests, revue et portes de qualité comparent le code à la spec. Un écart est un défaut, pas un avis.
Un fil de chat
Éphémère · non versionné · non relisible · perdu à la session suivante
Une spec dans le dépôt
Versionnée · relue en pull request · testable · mise à jour quand la réalité change
Notes: BMAD n'est qu'une implémentation outillée de ce principe. Le principe compte plus que l'outil.

## Slide 4
DÉFINITION
BMAD en bref
Breakthrough Method for Agile AI-Driven Development : un cadre open source qui transforme une idée ou une demande de changement en logiciel livrable, en faisant intervenir des agents spécialisés à chaque étape et en produisant des artefacts durables plutôt que des réponses de chat.
4
phases de la boucle
de livraison
9
rôles d'agents
spécialisés
2
voies selon la taille
du changement
Le postulat : l'IA amplifie le jugement de l'équipe, elle ne le remplace pas. Chaque phase se termine par une décision humaine.
MISE EN PLACE
Une commande
npx bmad-method install
Prérequis
Node.js 20.12+
Python 3.10+ et uv
Un assistant de code agentique
Puis, à tout moment :
bmad-help
Indique quoi faire à l'étape où vous êtes.
Notes: Projet open source très actif (plus de 50 000 étoiles sur GitHub). S'installe dans un dépôt existant.

## Slide 5
LES RÔLES
Une équipe d'agents, pas un assistant unique
M
Mary — Analyst
Recherche, marché, contexte projet
brief.md
J
John — PM
Exigences, PRD, epics, arbitrages
prd.md
S
Sally — UX
Parcours, écrans, spécifications d'expérience
DESIGN.md
W
Winston — Architect
Décisions techniques, validation, cohérence
ARCHITECTURE-SPINE.md
SM
Scrum Master
Découpe en stories, suivi du sprint
stories.yaml
A
Amelia — Dev & QA
Implémentation en TDD, revue adversariale
code + tests
Chaque agent a un périmètre volontairement étroit : c'est ce qui préserve la fenêtre de contexte et rend les livrables comparables d'une session à l'autre.
Notes: Les prénoms sont ceux du module BMM. Ce ne sont pas des personnes : ce sont des personas d'agents avec des instructions et des livrables définis.

## Slide 6
LE CYCLE
4 phases, des artefacts qui s'enchaînent
1
Analysis
Cadrer le besoin
LIVRABLES
brief.md
prfaq.md
recherche
2
Planning
Spécifier la solution
LIVRABLES
prd.md
SPEC.md
DESIGN.md
3
Solutioning
Décider l'architecture
LIVRABLES
ARCHITECTURE-SPINE.md
stories.yaml
sprint-status.yaml
4
Implementation
Construire et vérifier
LIVRABLES
code + tests
spec-*.md
RETROSPECTIVE.md
La boucle est fermée : ce qu'on apprend en construisant remonte dans les artefacts de planification. Ce sont des documents vivants, pas des livrables figés.
Notes: Insister sur la flèche de retour : Learn & Adjust. Une story qui révèle une contrainte met à jour le PRD et l'architecture.

## Slide 7
PHASE 1 SUR 4
Analysis — cadrer avant de coder
QUI PILOTE
Analyst, avec le manager et le business analyst
CE QU'ON FAIT CONCRÈTEMENT
Cadrer le problème réel et à qui il profite
Faire la recherche : marché, existant, contraintes
Écrire un brief court que tout le monde peut contester
Décider explicitement ce qui est hors périmètre
LIVRABLES
brief.md
prfaq.md
rapports de recherche
CRITÈRE DE SORTIE
Le problème tient en trois phrases
Le hors-scope est écrit noir sur blanc
Le manager a validé l'intention, pas la solution
Projet existant (brownfield) : on saute cette phase et on génère d'abord le contexte du dépôt.

## Slide 8
PHASE 2 SUR 4
Planning — traduire l'intention en spécification
QUI PILOTE
PM et UX, avec le business analyst en pilote
CE QU'ON FAIT CONCRÈTEMENT
Rédiger les exigences et les découper en epics
Écrire les critères d'acceptation, testables un par un
Spécifier les parcours et les écrans
Lister les règles métier et les cas limites connus
LIVRABLES
prd.md
SPEC.md
DESIGN.md
EXPERIENCE.md
UNE BONNE SPEC
Testable : on sait dire vrai ou faux
Bornée : le hors-scope est explicite
Sans solution technique imposée
Relue par un développeur avant validation
C'est la phase où le business analyst a le plus de valeur : personne d'autre ne fermera les ambiguïtés.

## Slide 9
PHASE 3 SUR 4
Solutioning — décider avant de construire
QUI PILOTE
Architect, avec le Scrum Master et les développeurs
CE QU'ON FAIT CONCRÈTEMENT
Poser la colonne vertébrale technique et les décisions structurantes
Tracer chaque décision : contexte, options, choix, conséquence
Découper la spec en stories autoportantes
Ouvrir le suivi de sprint et ordonner le backlog
LIVRABLES
ARCHITECTURE-SPINE.md
stories.yaml
sprint-status.yaml
DEFINITION OF READY
La story porte tout son contexte
Les critères d'acceptation sont vérifiables
Les dépendances sont identifiées
L'architecte a validé l'approche
Une story qui ne passe pas la Definition of Ready ne part pas en développement. C'est la porte la plus rentable.

## Slide 10
PHASE 4 SUR 4
Implementation — la boucle qui tourne à chaque story
1
Story préparée
Le Scrum Master écrit la story avec tout son contexte.
2
Porte d'entrée
L'architecte valide la Definition of Ready.
3
Développement TDD
Test rouge, code vert, refactor — dans cet ordre.
4
Revue adversariale
QA cherche activement à casser, pas à approuver.
5
Portes de qualité
Tests, build et typage passent, sinon on ne sort pas.
6
Commit et synchro
Le code est livré, les artefacts sont mis à jour.
ÉTAT DE LA STORY, SUIVI DANS UN SEUL FICHIER
backlog
ready-for-dev
in-progress
review
done
Un seul fichier de statut fait foi. Le manager y lit l'avancement sans réunion.
Notes: La revue adversariale est le point le plus souvent sauté — et le plus rentable. Le QA doit chercher la faille, pas confirmer le travail.

## Slide 11
DOSER L'EFFORT
Deux voies : ne pas mettre un PRD sur un correctif d'une ligne
QUICK FLOW
Un agent, du besoin à la revue
QUAND
Bug isolé, correction de configuration
Évolution touchant moins de trois fichiers
Aucun impact sur l'architecture
COMMENT
Un seul agent enchaîne la mini-spec, le développement et la revue. Les tests et les portes de qualité restent obligatoires.
FULL METHOD
Les 4 phases, avec les rôles
QUAND
Nouveau produit ou nouveau module
Changement transverse ou structurant
Contrainte de conformité ou de sécurité
COMMENT
Analysis, Planning, Solutioning puis Implementation, avec validation humaine à chaque sortie de phase.
Le choix de la voie est une décision d'équipe, prise avant de commencer — pas un arbitrage en cours de route.

## Slide 12
RÉPARTITION
Qui fait quoi, dans les trois métiers de la salle
Manager
Décide et arbitre
Valide l'intention en fin de phase 1
Arbitre le périmètre et les priorités
Lit l'avancement dans le fichier de sprint
Protège le temps de spécification
Ne pas exiger du code avant la spec.
Business Analyst
Ferme les ambiguïtés
Pilote le PRD et la spécification
Écrit des critères d'acceptation testables
Traque les cas limites et les règles métier
Met la spec à jour quand la réalité change
Le rôle qui bénéficie le plus de BMAD.
Développeur
Construit et challenge
Relit la spec avant qu'elle soit validée
Développe en TDD à partir de la story
Mène la revue adversariale sur le code généré
Fait remonter les écarts dans les artefacts
Reste responsable de ce qui est fusionné.
Notes: Point d'attention managérial : le temps passé en phases 1-3 n'est pas du temps perdu, c'est du rework évité en phase 4.

## Slide 13
PASSER À L'ACTION
Démarrer sur un projet réel, en cinq étapes
1
Installer dans le dépôt
Les agents et les workflows arrivent dans le projet.
npx bmad-method install
2
Donner le contexte existant
Sur un projet en cours : l'IA lit le code avant de proposer.
bmad-project-context
3
Écrire la spécification
Selon la taille : mini-spec ou PRD complet.
bmad-spec · bmad-prd
4
Lancer la construction
La boucle story → TDD → revue → portes de qualité.
bmad-build
5
Ouvrir la rétrospective
Ce qu'on a appris repart dans les artefacts.
RETROSPECTIVE.md
CONSEIL DE DÉMARRAGE
Commencez par une fonctionnalité réelle mais non critique, sur deux semaines, avec un manager, un BA et un développeur.
Le but du premier essai n'est pas d'aller plus vite : c'est de produire des artefacts que l'équipe accepte de relire.

## Slide 14
LUCIDITÉ
Ce que vous y gagnez, et ce qui peut échouer
BÉNÉFICES ATTENDUS
Du prévisible, pas du magique
Contexte préservé : les décisions ne se rejouent pas
Cohérence : mêmes conventions d'une story à l'autre
Vérifiabilité : des artefacts relisibles, pas des réponses de chat
Passage à l'échelle : du correctif au projet réglementé
Onboarding : un nouvel arrivant lit la spec, pas l'historique
PIÈGES OBSERVÉS
Ce qui fait échouer l'adoption
Le retour au vibe coding dès que le délai serre
Le processus complet appliqué à des tâches triviales
Des specs vagues : la sortie ne vaut que l'entrée
Une revue humaine devenue tampon automatique
Des artefacts jamais mis à jour, donc vite faux
Le facteur décisif n'est pas l'outil, c'est la discipline de relire et de maintenir les artefacts.

## Slide 15
PROCHAINES ÉTAPES
Un plan d'adoption sur 90 jours
30 jours
Essayer
Installer sur un dépôt pilote
Un binôme BA + développeur
Une fonctionnalité non critique
Full Method de bout en bout
60 jours
Ancrer
Étendre à une équipe complète
Définir la règle Quick Flow / Full
Intégrer les portes de qualité à la CI
Première rétrospective de méthode
90 jours
Mesurer
Taux de rework par story
Délai spec validée → mise en production
Défauts détectés en revue vs en production
Décision : généraliser ou ajuster
Décision demandée aujourd'hui : nommer le dépôt pilote et le binôme qui l'accompagne.
BMAD-METHOD est open source — github.com/bmad-code-org/BMAD-METHOD
Notes: Terminer sur une décision concrète, pas sur un « on va regarder ».